NAOR

AUTOMATION SERVICES

WhatsApp Automation

מדריך שירות מלא — ניתוח, יעול, ומוצר להציע ללקוחות

מה תמצא במסמך זה:

- חלק א — ניתוח ויעול התהליך הנוכחי (SAG Clinic)

- חלק ב — Flow הצעת שירות ללקוח חדש: מה הלקוח מביא, מה אתה עושה

- חלק ג — תוכנית מוצר: מה נדרש לבנות כדי להציע שירות מוכן ומקצועי

אפריל 2026

גרסה 1.0

חלק א — ניתוח ויעול התהליך הנוכחי

# מצב נוכחי — מה בנינו

מערכת האוטומציה של SAG Clinic פועלת באמצעות ארבעה שירותים: Wix → Railway → Twilio → Cloudinary. כאשר לקוח מבצע רכישה, נשלחת הודעת WhatsApp אוטומטית עם סרטון הדרכה למוצר, הודעת אישור לאדמין, וטיפול בכשלים.

## גורמי חיכוך — מה מאט ויוצר בעיות

| דחיפות | בעיה | השפעה |
| --- | --- | --- |
| 🔴 גבוהה | הוספת מוצר דורשת 5 שלבים ידניים: העלאה ל-Cloudinary, Eager transformation, עדכון products.js, git push, המתנה ל-deploy | כל מוצר חדש = ~30 דקות עבודה טכנית |
| 🔴 גבוהה | 4 מוצרים ללא מדיה — fallback לטקסט בלבד | חוויה פחות טובה ל-~11% מהלקוחות |
| 🟡 בינונית | מספר שולח אמריקאי (+1 555) ולא ישראלי | לקוחות לא מזהים את המספר, אחוז פתיחה נמוך יותר |
| 🟡 בינונית | אין מנגנון retry אוטומטי לכשל הודעה | כשל = ידני בלבד; אדמין צריך לשלוח מחדש |
| 🟡 בינונית | אין dashboard ניהולי — כל שינוי דורש קוד | תלות מלאה במפתח לכל פעולה |
| 🟢 נמוכה | אין לוג אנליטיקס — אי אפשר לראות כמה הודעות נשלחו, אחוז הצלחה | אין visibility על ביצועי המערכת |
| 🟢 נמוכה | Twilio Sandbox — לא Production | הגבלות throttling; לא ניתן לשלוח ל-unverified numbers |

## שיפורים מיידיים — Quick Wins

ניתן לבצע ב-1–2 שבועות ללא שינוי ארכיטקטורה:

1. Retry אוטומטי לכשל הודעה כשל בסטטוס callback → שליחה חוזרת אוטומטית אחרי 10 דקות (עד 2 ניסיונות). חוסך את ההתערבות הידנית. 2. Admin REST API לניהול מוצרים endpoint: POST /admin/products — מאפשר הוספת/עדכון מוצר ללא git push. מאובטח עם API key. 3. Cloudinary Webhook לאוטומציה של Eager Transformation כשמועלה וידאו חדש ל-Cloudinary — trigger אוטומטי להריץ Eager. חוסך שלב ידני עיקרי. 4. לוג שליחות ב-Railway / Google Sheets כל שליחה → שורה ב-CSV / Google Sheets: שם לקוח, מוצר, סטטוס, שעה. visibility מלאה ללא dashboard.

## שיפורים בינוניים-טווח

תוך 1–3 חודשים, מגדילים את ה-ROI ומורידים חיכוך:

| Dashboard אדמין | ממשק ניהול web פשוט: הוספת מוצר, upload וידאו, צפייה בסטטוס שליחות. No-code עבור הלקוח. |
| --- | --- |
| מספר WhatsApp ישראלי | מעבר ל-Twilio Production + WhatsApp Business ישראלי. הלקוחות מכירים את המספר, אחוז פתיחה גבוה יותר. |
| דוח שבועי אוטומטי | כל יום ראשון: SMS/WhatsApp לאדמין עם: X הזמנות, Y נשלחו, Z נכשלו, סטטוס מוצרים חסרים. |
| אישורי טמפלטים מהירים | תבניות Template מוכנות מראש (UTILITY) לכל קטגוריה — זמן אישור Meta מ-7 ימים ל-2 ימים. |

## ארכיטקטורה עתידית — Multi-Tenant

כדי להציע את השירות למספר לקוחות במקביל, נדרש לעבור ל-Multi-Tenant:

- כל לקוח = config נפרד (מוצרים, טמפלטים, Cloudinary folder, admin number)

- שרת Railway אחד עם routing לפי client_id (או instance נפרדת לכל לקוח)

- Database פשוטה (PostgreSQL / Supabase) במקום products.js סטטי

- ממשק onboarding אוטומטי — לקוח רושם את עצמו ומקבל webhook URL

חלק ב — Flow שירות ללקוח חדש

# תהליך הגשת שירות ללקוח עסקי

המטרה: תהליך מובנה, מהיר, ומקצועי — שאפשר לחזור עליו עם כל לקוח חדש ללא "המצאת הגלגל" מחדש.

## שלב 1 — מה הלקוח מביא אליך

שלח ללקוח את השאלון הבא לפני הפגישה הראשונה:

📋 שאלון Onboarding ללקוח — WhatsApp Automation פרטי העסק 1. שם העסק ותחום הפעילות 2. כתובת האתר / חנות מקוונת (Wix / Shopify / WooCommerce / אחר) 3. מספר הזמנות ממוצע לחודש קטלוג מוצרים 4. רשימת כל המוצרים (שם מדויק כפי שמופיע בחנות) 5. לכל מוצר: האם יש סרטון/תמונת הדרכה? (כן/לא) 6. לכל מוצר: מלל קצר להדרכה (עד 200 תווים) 7. האם יש מוצרים שדורשים הדרכה מורחבת (קרוסל/PDF)? אילו? WhatsApp ותקשורת 8. מספר WhatsApp להתראות אדמין (שלך/של הצוות) 9. האם יש WhatsApp Business קיים? (מספר + שם עסק) 10. שפת התקשורת עם לקוחות (עברית / אנגלית / אחר) הגדרות משלוח ואיסוף 11. האם יש איסוף עצמי? אם כן — מה הטקסט שהלקוח יקבל?

## שלב 2 — מה אתה עושה עם המידע

| שבוע 1 — Infrastructure | פתיחת Twilio account חדש ¦ הגדרת Cloudinary ¦ Deploy Railway instance חדשה ¦ קבלת webhook URL ייחודי ללקוח |
| --- | --- |
| שבוע 1 — Templates | כתיבת 3–5 טמפלטי WhatsApp מותאמים לעסק ¦ הגשה לאישור Meta (לוקח 2–7 ימים) ¦ template: מדריך מוצר, אישור אדמין, איסוף |
| שבוע 2 — מדיה | העלאת כל הסרטונים/תמונות ל-Cloudinary ¦ הרצת Eager transformation ¦ רישום כל מוצר ב-config עם shortMessage |
| שבוע 2 — אינטגרציה | חיבור Wix Automation לכתובת webhook ¦ בדיקת order מלא (test order) ¦ אימות הגעת הודעה ללקוח ולאדמין |
| שבוע 3 — Testing | שליחת test orders לכל המוצרים ¦ תיקון edge cases ¦ בדיקת status callbacks ¦ אישור סופי של הלקוח |
| Go-Live + Handoff | הפעלת Wix Automation ב-Production ¦ מסמך הסבר ללקוח ¦ הגדרת monitoring alerts |

## מה מחייב הלקוח לספק — ומה אתה יכול לספק

| פריט | לקוח מביא | אתה יכול לספק (בתוספת עלות) |
| --- | --- | --- |
| סרטוני הדרכה למוצרים | ✅ חובה — יכול להיות גם תמונות | צילום וידאו / עריכה בתוספת תשלום |
| רשימת מוצרים מדויקת | ✅ חובה | — |
| מלל הדרכה קצר לכל מוצר | ✅ מומלץ | כתיבת copywriting בתוספת תשלום |
| גישה ל-Wix (Editor + Automations) | ✅ חובה | — |
| מספר WhatsApp Business | ✅ מומלץ שיהיה | הקמת מספר Twilio sandbox (זמני) |
| תוכן הודעת איסוף / pickup | ✅ אם רלוונטי | כתיבת תוכן בתוספת תשלום |

## מבנה תמחור מוצע

Basic — הקמה ¦ ₪1,500–3,000 חד-פעמי הקמת התשתית, חיבור Wix, upload עד 20 מוצרים, 3 טמפלטים, testing, go-live Pro — הקמה + תחזוקה ¦ ₪2,500 הקמה + ₪500/חודש הכל ב-Basic + עד 40 מוצרים + הוספת מוצרים חדשים + דוח שבועי + תמיכה שוטפת Enterprise — מלא + ניהול עצמאי ¦ ₪5,000 הקמה + ₪1,200/חודש הכל ב-Pro + dashboard ניהולי ללקוח + אנליטיקס חודשי + ללא הגבלת מוצרים + SLA זמינות

חלק ג — תוכנית מוצר: מה לבנות כדי למכור את השירות

# ניתוח: למה זה שירות ש-WORKS

ה-pain point אמיתי: עסקים מקוונים ישראלים מוכרים מוצרים שדורשים הדרכה (קוסמטיקה, בריאות, מזון, אלקטרוניקה) אך אין להם דרך אוטומטית לשלוח הדרכה מיד עם הרכישה. התוצאה: שיחות תמיכה מיותרות, לקוחות מתוסכלים, חזרות מוצר.

הפתרון שבנינו: כל לקוח מקבל WhatsApp עם סרטון הדרכה בשנייה שהוא קונה. זה מגדיל שביעות רצון, מפחית פניות תמיכה, ומחזק את הברנד.

## קהל יעד — מי הלקוח הפוטנציאלי

| קוסמטיקה ויופי | מוצרי טיפוח שדורשים הדרכת שימוש — target מושלם. ✅ SAG Clinic — proof of concept |
| --- | --- |
| תוספי תזונה ובריאות | מינון, זמן נטילה, אחסון — הדרכה קריטית |
| מוצרי תינוקות | הורים חדשים רוצים הדרכה ברגע הקנייה |
| אלקטרוניקה ביתית | הגדרה ראשונית, tips שימוש, אחריות |
| ציוד ספורט ויוגה | טכניקה נכונה — מפחית פציעות ו-returns |
| מטבח ובישול (גאדג'טים) | מתכונים, tips — engagement גבוה |

## מה לבנות — Roadmap מפורט

PHASE 1 — FOUNDATION (חודש 1-2)

| מה לבנות | מה זה עושה | למה זה חשוב |
| --- | --- | --- |
| שאלון Onboarding | Google Form עם כל השאלות המפורטות בחלק ב — מוכן לשלוח ללקוח חדש | חוסך 2 פגישות הבנה |
| Kit הקמה מהיר | סקריפט bash שמגדיר Railway, Cloudinary, Twilio בלחיצה אחת | הקמה מ-4 שעות ל-45 דקות |
| Template library | 10 טמפלטים מוכנים לפי קטגוריה (קוסמטיקה, בריאות, אוכל...) — מאושרים מראש ב-Meta | מחסל את המתנת 7 הימים |
| מסמך הסבר ללקוח | PDF/Word: מה יקרה אחרי הקנייה — להראות ללקוח בפגישה ראשונה | מוכר את הערך לפני הטכנולוגיה |
| דף מפרטי וידאו | מה הלקוח צריך לצלם: אורך, פורמט, ריזולוציה, orientation | מונע re-work על וידאו לא תקני |

PHASE 2 — AUTOMATION (חודש 2-3)

| מה לבנות | מה זה עושה | השפעה |
| --- | --- | --- |
| Admin REST API | POST /admin/products — הוספת מוצר ללא קוד, עם API key | מפחית זמן הוספת מוצר מ-30 דק ל-2 דק |
| Auto Retry | Twilio callback: כשל → retry אחרי 10 דק (עד 2 ניסיונות) | מורידה rate של "מה קרה להזמנה שלי" |
| Cloudinary Webhook | Upload וידאו → Eager transformation אוטומטי | מבטל שלב ידני קריטי |
| דוח אוטומטי שבועי | WhatsApp לאדמין: X הזמנות, Y הצלחות, Z כשלים | visibility ללא עבודה |
| Multi-tenant config | כל לקוח: config JSON נפרד. שרת אחד → N לקוחות | Scale ללא infrastructure נוסף |

PHASE 3 — PRODUCT (חודש 3-6)

| מה לבנות | מה זה עושה | ערך עסקי |
| --- | --- | --- |
| Dashboard ניהולי | Web UI: הוספת מוצר, upload וידאו, סטטיסטיקות, ניהול טמפלטים | לקוח עצמאי = פחות תמיכה |
| אנליטיקס ללקוח | דוח חודשי: delivery rate, open rate, מוצרים עם כשלים | מוכיח ROI → חידוש חוזה |
| Self-service Onboarding | לקוח נרשם, ממלא פרטים, מקבל webhook URL אוטומטית | Scale ללא מגע ידני |
| Template Builder UI | יצירת טמפלט WhatsApp ללא קוד — preview בזמן אמת | מפחית תלות ב-Meta review |
| Video Upload Pipeline | Upload ישיר מה-dashboard → Cloudinary → Eager → active | תהליך upload מ-5 שלבים לאחד |

## חומרי מכירה שצריך להכין

1. One-Pager — "WhatsApp Automation לעסק שלך" עמוד A4 אחד: מה זה, איך זה עובד, כמה עולה, case study מ-SAG Clinic 2. Case Study — SAG Clinic (הלקוחה הראשונה) 35 מוצרים, X הודעות בחודש, Y% delivery rate — מספרים אמיתיים שמוכרים 3. סרטון Demo 60 שניות הזמנה נכנסת ב-Wix → 8 שניות לאחר מכן → WhatsApp נפתח עם סרטון הדרכה 4. חוזה שירות ותנאי שימוש הסכם: מה כלול, מה לא כלול, SLA, אחריות, GDPR/מדיניות פרטיות בסיסית

## הנחות עבודה קריטיות — מה צריך לבדוק

⚠️ עלויות Twilio — חישוב למוצר כל הודעת WhatsApp Business API עולה ~$0.04-0.07. לקוח עם 500 הזמנות/חודש = ~$25-35 עלות Twilio. חייב להיכלל במחיר החודשי. ⚠️ אישורי Meta לטמפלטים — לא guaranteed Meta יכולה לדחות טמפלטים. תמיד צור גרסת backup (UTILITY template) ו-fallback טקסט בלבד. ⚠️ פלטפורמות שאינן Wix — מורכבות יותר Shopify ו-WooCommerce מאפשרות webhook אבל הפורמט שונה. דורש adaptation. WooCommerce = hosting עצמי = יותר סיכון. ⚠️ GDPR / מדיניות פרטיות המערכת מעבירה שם לקוח ומספר טלפון. הלקוח העסקי אחראי לקבלת הסכמת הלקוחות שלו לקבלת WhatsApp Marketing.

## המלצה אסטרטגית — איפה להתחיל

- גמור את SAG Clinic — ודא שכל 35 המוצרים עובדים, ה-Automation פעיל ב-Production

- צבור 30 ימי נתונים — כמה הודעות, כמה הצלחות, מה כשל — זה ה-case study

- בנה את Kit ה-Onboarding — שאלון, Template library, מסמך ללקוח

- גש ל-2-3 לקוחות ראשונים בחינם / מחיר מופחת — "בניית portfolio"

- רק אז — בנה Admin API ו-Dashboard. לא לפני שיש מי שצריך את זה

💡 תובנה עיקרית המוצר הכי חזק שיש לך עכשיו הוא לא הקוד — זה הידע של מה עובד: איזה טמפלטים מאושרים מהר, איך לעשות Eager transformation, איך לטפל בכשלים. זה לא ניתן לקנות — זה נצבר רק מניסיון.

מסמך זה הוכן עבור Naor — SAG Clinic WhatsApp Automation | אפריל 2026